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	KWOTY SĄ PODANE SZACUNKOWO, KAŻDY ZMIENIA JE ZGODNIE ZE SWOIM KOSZTORYSEM

	
	NUMER EWIDENCYJNY URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO
	

	
	WYPEŁNIA URZĄD WOJEWÓDZKI
	
	WYPEŁNIA URZĄD WOJEWÓDZKI
	
	

	
	
	DATA WYSŁANIA DRUKU DO INWESTORA
	

	
	
	
	DATA SPORZĄDZENIA
	
	

	
	PIECZĘĆ URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO
	
	DATA WPŁYWU WNIOSKU URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO
	
	

	
	PIECZĘĆ JST, ZWYKŁA PROSTOKĄTNA
	
	WYPEŁNIA URZĄD WOJEWÓDZKI
	
	

	
	
	
	LOKALIZACJA OBIEKTU
	
	

	
	
	
	Milówka
	
	
	

	
	
	
	Powiat Żywiecki
	
	

	
	PIECZĘĆ WNIOSKODAWCY - INWESTORA

(czarna lub niebieska)
	(MIEJSCOWOŚĆ, POWIAT, WOJEWÓDZTWO)
	
	

	WNIOSEK 

	O DOFINANSOWANIE BUDOWY KOMPLEKSU SPORTOWEGO 
 „MOJE BOISKO – ORLIK 2012

	
	

	Koszty realizowanego przedsięwzięcia brutto(w. zł ) 
	

	
	Koszt całkowity:
	
	Koszty poniesione:
	
	Koszty do poniesienia:
	

	
	1 500 000

	-
	100 000 
	
	1 400 000
	

	
	

	Źródła finansowania kosztów do poniesienia:


	

	
	Środki własne:
	
	Środki Urzędu Marszałkowskiego:
	
	Środki budżetowe
	

	
	737 000
	+
	330 000
	+
	333 000
	

	
	

	Terminy realizacji - rozpoczęcie:
	RZECZOWE
	
	
	

	(rok, miesiąc)
	
	
	

	         - zakończenie:
	RZECZOWE
	
	
	

	
	
	
	
	

	         - rozliczenie końcowe 
	30 dni od zakończenia rzeczowego
	
	
	

	Nazwa, adres realizowanego przedsięwzięcia , inwestor lub użytkownik :
	
	

	
	NAZWA PROJEKTU
Z WNIOSKU ZŁOŻONEGO

DO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
	telefon :   (kierunkowy)
	fax :
	

	
	
	
	
	
	

	
	Uwagi
	
	AKCEPTUJĄCY WNIOSEK ZE STRONY URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO
	
	AKCEPTUJĄCY WNIOSEK ZE STRONY Ministerstwa FINANSÓW
	

	
	
	
	
	
	
	

	


	II. DANE DOTYCZĄCE  PRZEDSIĘWZIĘCIA 
	

	
	

	1. Opis przedsięwzięcia [zakres rzeczowy, wymiary podstawowych obiektów sportowych, powierzchnia użytkowa, kubatura]. Podstawowe parametry / wymiary: m , m2, m3 /:



	
	1. Boisko piłkarskie 30m X 62m 
2. Boisko wielofunkcyjne:
·  kosz / siatka 19,1 m X 32,1 m]
                        LUB

· ręczna / tenis  30 m X 50 m
3. Budynek sanitarno-szatniowy (proszę wpisać kubaturę równą wg projektu architektonicznego lub większą wg potrzeb )
4. Ogrodzenie, oświetlenie, instalacje, przyłącza
5. Wyposażenie boisk na trwale mocowane do podłoża
	

	

	2. Harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji przedsięwzięcia określonego we „Wniosku”

	
	Lp
	Elementy i rodzaje robót
	Koszt realizacji w złotych z VAT
	Termin zakończenia poszczególnych składników przedsięwzięcia

/miesiąc , rok/
	

	
	
	
	ogółem
	wykonane
	do wykonania
	
	

	
	1.
	DOKUMENTACJA

	10 000
	10 000
	0
	MAJ 2008
	


	
	2.
	PRACE PRZYGOTOWAWCZE W OBRĘBIE BOISKA


	90 000
	60 000
	30 000
	CZERWIEC 2008
	

	
	3.
	PRZYGOTOWANIE NAWIERZCHNI (podbudowa i nawierzchnie sztuczne)

	680 000
	680 000
	0
	PAŹDZIERNIK 2008
	

	
	4.
	WYPOSAŻENIE BOISK (sprzęt sportowy trwale związany z podłożem)

	30 000
	30 000
	0
	PAŹDZIERNIK 2008
	

	
	5.
	PRZYŁĄCZA I INSTALACJE W OBRĘBIE BOISKA, OŚWIETLENIE 

	120 000
	120 000
	0
	PAŹDZIERNIK 2008
	

	
	6.
	ZAPLECZE SANITARNO – SZATNIOWE


	150 000
	150 000
	0
	PAŹDZIERNIK 2008
	

	
	7
	OGRODZENIE (W TYM PIŁKOCHWYTY)

	125 000
	125 000
	0
	PAŹDZIERNIK 2008
	

	
	8
	NADZÓR INWESTORSKI
	30 000
	30 000
	0
	PAŹDZIERNIK 2008
	

	
	
	OGÓŁEM :
	1 235 000
	1 205 000
	30 000
	LISTOPAD 2008
	


	
	


	II. DANE DOTYCZĄCE  PRZEDSIĘWZIĘCIA 
	

	
	

	3. Inwestycje towarzyszące niezbędne dla przekazania w użytkowanie dofinansowywanego przedsięwzięcia (nie objęte zakresem   rzeczowym Wniosku):

	
	-
rodzaj robót :
Np.: 
DROGA DOJAZDOWA, 

INNY SPRZĘT SPORTOWY ( też ławki, trybuny) 
ZAGOSPODAROWANIE TERENU POZA OBRĘBEM BOISKA
PLAC ZABAW
-
koszty i źródła finansowania :
265 000 ZŁ
Proszę wpisać źródło finansowania (skąd środki pochodzą). Wartość z tej rubryki oraz wartość z rubryki „ogółem” w harmonogramie rzeczowo-finansowym powinna być równa rubryce ”koszt całkowity” z pierwszej strony wniosku.
	

	4. Przewidywany efekt użytkowy dla  sportu i społeczności lokalnej:

	
	Udostępnienie społeczeństwu możliwości aktywnego uprawiania sportu. Zapewnienie dostępności do uprawiania sportu wszystkim, niezależnie od statusu majątkowego czy pozycji społecznej. Umożliwienie uprawiania różnych dyscyplin sportowych, przez wszystkie grupy wiekowe na bezpiecznym, nowoczesnym boisku sportowym o standardzie europejskim. 

(Proszę wpisać informację o tym, ile średnio w roku planujecie Państwo osób korzystających z obiektu, informację o klubach sportowych itp.)

	

	

	5. Przewidywana data przekazania do eksploatacji

     (ewentualnie z podziałem na etapy) :
	31 grudnia 2008 r.

	

	
	
	

	

	6. Stanowisko i dane osoby reprezentującej Wnioskodawcę :



	
	DANE OSOBY / OSÓB UPOWAŻNIONEJ DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ
	

	
	NR TELEFONU , FAX ,  ADRES E-MAIL, NR KIERUNKOWY (.........................)
	

	

	7. Uzasadnienie celowości inwestycji i jej lokalizacji oraz ocena ekonomicznej efektywności inwestycji: 



	
	INWESTYCJA PRZYNIESIE KORZYŚCI SPOŁECZNE. 
INFRASTRUKTURA SPORTOWA BĘDZIE UDOSTĘPNIANA BEZPŁATNIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ.

	

	
	


	III. KOSZTY ORAZ ŹRÓDŁA ICH FINANSOWANIA 
	

	
	

	1. Zewnętrzne źródła finansowania nakładów planowanych do poniesienia, bez wnioskowanego dofinansowania środków budżetowych (Do wniosku należy załączyć decyzje o ich przyznaniu. W przypadku ich braku podać, na jakiej podstawie zaplanowano takie źródła finansowania).



	
	SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA 
UCHWAŁA Sejmiku  Województwa Śląskiego z dnia 19 marca 2008 r. Nr III/22/4/2008 

(tę uchwałę wpisują wszyscy oprócz gminy Orzesze, gminy Lyski i gminy Bieruń)
UCHWAŁA Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 16 kwietnia 2008 r. Nr III/23/22/2008 (ta uchwała tylko dla gminy Orzesze)
Uchwały dla gminy Lyski i gminy Bieruń jeszcze nie ma w Urzędzie Wojewódzkim

	

	
	


	IV. DANE O WNIOSKODAWCY - INWESTORZE
	

	
	

	1. Pełna nazwa:

	
	GMINA MILÓWKA
	

	2. Charakterystyka Wnioskodawcy (rodzaj prowadzonej działalności)

	
	GMINA – Ustawa o samorządzie gminnym  – Dz. U. z 2001. Nr 142, poz. 1591

lub

POWIAT – Ustawa o samorządzie powiatowym – Dz. U. z 2001. Nr 142, poz. 1592
	

	3. Status prawny:

	
	Jednostka samorządu terytorialnego statut (załącznik do uchwały ........................, adres BIP), jeżeli przekazanie w zarząd jednostce budżetowej, proszę to wpisać w tym miejscu (rodzaj i podstawa działania, tzn statut)
	

	4. Adres (w tym  powiat, województwo):

	
	
	

	
	
	

	

	KONTAKTY ROBOCZE

/podać nazwiska/

ŁĄCZNOŚĆ :             Telefon:

5.£¥CZNOŒÆ :   Telefon:
	kierunkowy (               )
	

	    FAX:
	Kierunkowy: 
	

	Telefon:

Adres E-mail

                              Telex:
	komórkowy
	

	5. Nazwa banku i nr rachunku bankowego:

	
	
	

	
	
	

	


	V. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY :
	

	
	

	
	Oświadczamy, że po oddaniu do użytku obiekt będzie utrzymany na właściwym poziomie technicznym oraz użytkowany zgodnie z przeznaczeniem określonym we „Wniosku”.

Równocześnie zapewniamy zabezpieczenie na ten cel niezbędnych środków finansowych.

Oświadczamy, że po oddaniu do użytku zatrudniony będzie przez okres co najmniej 10 lat trener środowiskowy.

Potwierdzamy, że obiekt będzie ogólnodostępny i korzystanie z niego będzie bezpłatne.

Potwierdzamy prawidłowość danych i informacji podanych we Wniosku


	

	
	

	
	WÓJT / BURMISTRZ / PREZYDENT MIASTA + SKARBNIK
DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU + SKARNIK

Proszę, aby strony wniosku były ponumerowane i parafowane
	

	( PIECZĄTKI I PODPISY OSÓB UPOWAŻNIONYCH  Z RAMIENIA WNIOSKODAWCY, 

wraz z podpisem Skarbnika/Gł. Księgowego )


